广州蓓蕾文化发展有限公司办公室零星修缮项目

报价邀请函

项目编号：BLWH-20230823

广州蓓蕾文化发展有限公司

2023年08月23日

有限公司：

广州蓓蕾文化发展有限公司下属蓓蕾剧院位于广东省广州市越秀区东风西路167号或人民北路873号。目前需对剧院一楼票房、二楼办公室、及贵宾室进行部分微改造，现邀请符合条件的供应商提供微改造服务。本次提供报价的供应商经广州蓓蕾文化发展有限公司审核通过后，将纳入2023年度广州蓓蕾文化发展有限公司建筑装修维保单位供应商库。

# 一、项目信息表

| 项目名称 | 广州蓓蕾文化发展有限公司办公室零星修缮项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | BLWH-20230823 |  |  |  |
| 项目地址 | 广东省广州市越秀区东风西路167号或人民北路873号 |  |  |  |
| 联系人 | 李生 | 电 话 | 020-83822108 |  |
|  |  | 移动电话 | 15626467810 |  |
|  |  | 邮 箱 | gcjsb83880791@126.com |  |
|  |  | 通信地址 | 广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦附楼二楼 |  |
| 现场勘察联系方式 | 李生 |  | 电话 | 15626467810 |
| 项目内容 | 对剧院一楼票房、二楼办公室及贵宾室进行微改造。 |  |  |  |
| 报价方式 | 邀请报价 |  |  |  |
| 邀请函发出时间 | 2023年08 月 23日 开始-2023年 08月29日 结束 |  |  |  |
| 现场勘察时间 | 2023年 08月 28日 开始-2023年 08月 28日 结束 |  |  |  |
| 保证金 | 无 |  |  |  |
| 文件递交截至时间 | 2023年 08月30日 9:30 结束 |  |  |  |
| 报价有效期 | 投标截止日后180个日历天内有效 |  |  |  |
| 报价文件分数 | 一式叁份，要求每份盖公章及骑缝章 |  |  |  |
| 文件递交 | 递交至： 广州蓓蕾文化发展有限公司 地址： 广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦附楼二楼 接收人：李生 电话：15626467810 文件接受截止时间： 2023年 08月30日上午9:30 结束 文件递交方式：邮寄或现场递交 |  |  |  |
| 报价文件开启及评选时间 | 时间：2023年08 月 30日 上午10:00 地点：广州市越秀区建设三马路新时代大厦二楼会议室 |  |  |  |
| 合同签订时间 | 预计2023年09月01日前 |  |  |  |
| 现场勘察 | 自愿自行组织 |  |  |  |
| 评标办法 | 合理低价法 |  |  |  |
| 资金来源 | 企业自有资金 |  |  |  |
| 工程限额 | 结合现场参考清单报价，工程项目不超9万元 |  |  |  |
| 技术要求 | 见下要求 |  |  |  |
| 商务要求 | 见下要求 |  |  |  |
| 资质要求 | 见下要求 |  |  |  |
| 合同模板 | 见下 |  |  |  |

- 工程项目内容

- 项目名称：广州蓓蕾文化发展有限公司办公室零星修缮项目

- 工程内容及范围：

- 一楼票房部分

- 对弱电线路进行整理

- 吊铝合金天花

- 对墙身进行补灰上油漆翻新

- 对置物架加盖大理石

- 二楼办公室

- 对弱电线路进行整理，加装插座、监控及网络接口

- 对消防部分进行加装喷淋管、喷淋头以及封侧墙消防管道、电线管道

- 对墙身进行补灰上油漆

- 对室内进行吊装铝合金天花

- 吊装吸顶灯盘

- 贵宾室部分

- 墙身封板扇灰上油漆

- 安装排水管

- 安装踢脚线

- 增加插座

- 技术要求

- 标准依据

# 施工过程应符合《工程施工图纸及施工组织设计》、《砌体工程施工质量验收规范GB50203-20113》、《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20015》、《建筑拆除工程安全技术规范JGJ 147-2016》、《工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准DB11/945-2012》、《建设工程质量管理条例》及《住房城乡建设部财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》等相关规范。

- 商务要求

1、本零星修缮工程需要参照工程内容及范围和现场实际情况进行深化，自行编制工程量报价清单。

2、报价文件需要考虑单价为完全包干综合单价，该综合单价为响应方工地的落地价。该综合单价应包括但不限于建筑材料供应、成品材料供应、各种配件和连接件的材料费用、现场施工费、加工制作费、包装、劳务费、安全保险费、运输、运输损耗、保管、保险、搬运卸货费（卸货堆放至需方的指定地点）、产品出厂检测费、办理相关手续、赶工措施、使用指导、保修期间所有工作、管理费、利润、税金、政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用及其他为完成本合同工作所需的一切费用。不论报价书中的项目特征是否描述完全，都将被认为已包括实施对应项目所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作的费用。

3、要求报价方自行到项目地勘察并深化施工方案。

4、本次评选入选单位为合理低价法。

5、入选的施工单位需要签订工程承包合同。

6、付款方式：

- 甲乙双方签订合同文件后，甲方在5个工作日内向乙方支付第一期费用，为合同总额的30%，即人民币大写         	元（小写¥       	  元）

- 完成一楼票房改造后，甲方在5个工作日内向乙方支付第二期费用，为合同总额的30%，即人民币大写         	元（小写¥       	  元）

- 完成整体工程后，甲方在5个工作日内向乙方支付第三期费用，为合同总额的37%，即人民币大写         	元（小写¥       	  元）

- 预留结算款的3%作为本工程的保修金，待工程竣工验收合格，发包人出具竣工确认书面文件之日起一年质保期后支付。 (保修金不计算利息，保修期内因质量问题经整改发生的费用从保修金中扣除，不足部分由成交供应商补回）。

- 每期款项支付前，由乙方向甲方提供等额普通税务发票。

7、未评选上的施工单位业主方不出具答疑文件。

8、本次质保期在工程竣工验收合格后一年后。

9、对未能按时间报价的单位视同自行放弃参加本项目，我司不再发出咨询函件。

- 资质要求

本零星修缮工程响应供应商须具备以下条件：修缮项目工人需持有低压电工操作证。

- 交参选文件要求

  - 参选文件包括但不限于以下资料：

    - 公司营业执照；

    - 报价函；

    - 相关资质证明材料；

    - 参选人认为其他需要提交的资料。

    - 工程报价清单

  - 参选文件递交方式：

    - 各参选人应于规定时间前，采取现场送交或快递等邮寄方式递交，不接收电子邮件的方式递交文件。

- 报价文件构成

1、文件构成按以下顺序提供、编写及装订

- 《封面》（格式自定）

- 《目录》（格式自定）

- 《法定代表人授权委托书》（统一格式）

- 《企业简介》（格式自定）

- 《相关业绩》（格式自定）

- 《相关资质》（格式自定）

- 《报价表》（格式自定）（加盖公章）

2、文件提交要求：

- 报价文件采用”微软word”软件编写，涉及报价内容采用”微软EXCL”软件编写。

- 报价文件需要按要求装订成册。

- 以上文件数量：一份正本，两份副本

3、封装要求：

- 所有文件需要全部封装在同一个密封袋中。

- 密封袋除由报价人用自制封条在每个开口处密封并加盖投标人公章并标以密封日期外，其正面须：

1)	写明投标文件递交场所的名称和地址。

2)	具有下列识别标志：

(I)	项目名称“          ”

(II)	项目编号：

(III)	  年	  月	  日	  时	  分开标，此时间之前不得开封

(IV)	注明投标人的名称、地址、邮编及联系电话，以便迟到的投标文件能被原封退回。

- 文件递交方式

1、文件可通过邮寄的方式提供

2、文件接收人：

- 单位名称：广州蓓蕾文化发展有限公司

- 地址：广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦（附楼）二楼

- 接收人：李生

- 电话：020-83822108 、15626467810

- 邮箱：gcjisb83880791@126.com

- 邮编：510199

3、文件接受截止时间：2023年08月 30日上午09:30前

- 附件（工程量参考清单）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 售票房项目 |  |  |  |  |
| 1 | 置物架加盖大理石台面 | m | 2.57 |  |  |
| 2 | 加装电位 | 位 | 3 |  |  |
| 3 | 更换吸顶灯盘 | 盘 | 2 |  |  |
| 4 | 弱电线路整理 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 吊铝合金天花 | ㎡ | 14.89 |  |  |
| 6 | 墙面补灰扫油漆 | ㎡ | 25.6 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 二 | 办公室项目 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除原有旧弱电线路 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 网络线布装 | m | 446 |  |  |
| 3 | 网络模块 | 个 | 18 |  |  |
| 4 | 增加插座 | 位 | 20 |  |  |
| 5 | 监控视频 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 线路整理 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 加装下喷淋管 | m | 13 |  |  |
| 8 | 暗装喷淋头 | 个 | 32 |  |  |
| 9 | 封侧墙消防管道、电线管道 | ㎡ | 37.8 |  |  |
| 10 | 铝合金检修口 | 个 | 6 |  |  |
| 11 | 封板扇灰 | ㎡ | 37.8 |  |  |
| 12 | 墙面补灰扫油漆 | ㎡ | 278.2 |  |  |
| 13 | 吊铝合金天花 | ㎡ | 165 |  |  |
| 14 | 吸顶灯盘 | 盘 | 18 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 三、 | 贵宾室茶室项目 |  |  |  |  |
| 1 | 安装排水管 | m | 8 |  |  |
| 2 | 墙面封板 | ㎡ | 8.13 |  |  |
| 3 | 墙面扇灰 | ㎡ | 8.13 |  |  |
| 4 | 墙面扫油漆 | ㎡ | 8.13 |  |  |
| 5 | 地脚线 | m | 3.4 |  |  |
| 6 | 增加插座 | 项 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 四、 | 其它 |  |  |  |  |
| 1 | 大堂插座检修 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 地面、家具保护 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 修理防火门 | 套 | 4 |  |  |
| 4 | 维修化妆间楼梯扶手 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 门禁电源 | 套 | 6 |  |  |
| 6 | 电子门禁安装 | 套 | 6 |  |  |
| 7 | 清理垃圾 | 车 | 2 |  |  |
| 8 | 材料运输费 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 材料搬运费 | 项 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| A | 工程直接费 |  |  |  |  |
| B | 税费 |  | 9% |  |  |
| C | 工程总造价 |  |  |  |  |

广州蓓蕾文化发展有限公司办公室零星修缮项目

合同

项目编号：BLWH-20230823

项目名称：广州蓓蕾文化发展有限公司办公室修缮工程项目

建设地点：广州市越秀区东风西路167号或人民北路873号

甲    方：

乙    方：

签约时间：

工程承包合同

甲  方：广州蓓蕾文化发展有限公司

地  址：广州市越秀区建设三马路11号二楼

联系人：李生                              联系电话：15626467810

邮  箱：gcjisb83880791@126.com

乙  方：

地  址：

联系人：                             联系电话：

邮  箱：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，同意就  广州蓓蕾文化发展有限公司办公室零星修缮项目  在平等自愿的基础上签订本合同。

第一条  工程概况

（一）工程名称：

# （二）工程地点：

（三）工程内容：

# （四）承包范围： 按合同附件清单及结合工程内容范围施工

（五）承包方式：乙方以包工、包料、包质量、包工期、包安全的方式进行承包（合同附件清单内容大包干形式）。

- 工程项目内容

- 一楼票房部分

- 对弱电线路进行整理

- 吊铝合金天花

- 对墙身进行补灰上油漆翻新

- 对置物架加盖大理石

- 二楼办公室

- 对弱电线路进行整理，加装插座、监控及网络接口

- 对消防部分进行加装喷淋管、喷淋头以及封侧墙消防管道、电线管道

- 对墙身进行补灰上油漆

- 对室内进行吊装铝合金天花

- 吊装吸顶灯盘

- 贵宾室部分

- 墙身封板扇灰上油漆

- 安装排水管

- 安装踢脚线

- 增加插座

- 工程造价

- 合同总价为人民币大写               小写￥

（二）工程严格按本合同附件清单总价大包干。

（三）合同价格包括不限于建筑材料供应、成品材料供应、各种配件和连接件的材料费用、现场施工费、加工制作费、包装、劳务费、安全保险费、运输、运输损耗、保管、保险、搬运卸货费（卸货堆放至需方的指定地点）、产品出厂检测费、办理相关手续、赶工措施、使用指导、保修期间所有工作、管理费、利润、税金、政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用及其他为完成本合同工作所需的一切费用。不论报价书中的项目特征是否描述完全，都将被认为已包括实施对应项目所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作的费用。

第四条  工程款支付和结算

- 付款方式：

- 甲乙双方签订合同文件后，甲方在5个工作日内向乙方支付第一期费用，为合同总额的30%，即人民币大写 （小写¥  元）

- 完成天花部分改造后，甲方在5个工作日内向乙方支付第二期费用，为合同总额的30%，即人民币大写 （小写¥   元）

- 完成整体工程后，甲方在5个工作日内向乙方支付第三期费用，为合同总额的37%，即人民币大写 （小写¥    元）

- 预留结算款的3%作为本工程的保修金，即人民币大写  （小写￥ 元），待工程竣工验收合格，发包人技术部门出具竣工确认书面文件之日起一年质保期后支付。 (保修金不计算利息，保修期内因质量问题经整改发生的费用从保修金中扣除，不足部分由成交供应商补回）。

- 每期款项支付前，由乙方向甲方提供等额普通税务发票。

（二）乙方账户信息如下：

单位名称：

开户银行：

账    号：

甲方开票信息：

企业名称：广州蓓蕾文化发展有限公司

纳税人识别号：91440104MACTUTPK0H

地址/电话：广州市越秀区建设三马路11号二楼

第五条  工期

（一）开工日期以甲方通知乙方的开工日期为准，工程暂定  30  天，并要求在  2023 年10 月1 日前完成，如有变更，双方协商确定。

第六条  材料设备供应约定

（一）工程所需材料，需经甲方管理人员、监理人员（如有）验收合格后方能使用。材料及设备由乙方采购供应至施工场地。

（二）材料设备应附有出厂合格证明。如甲方对材料、设备有异议，应进行检验，检验费用由乙方承担。

（三）材料设备和设备差价的处理方法：如遇材料涨价，甲方不再另外调整合同总价。

第七条  甲方责任

（一）甲方负责提供临时施工用电、用水到施工现场30米范围内，并负责提供施工所需的加工、材料、工具仓库等场地。乙方所有设备、材料在工程未交付使用之前由乙方自行保管，损坏或丢失与甲方无关。

（二）甲方提供乙方施工期间的生产、用水用电，但乙方不得采用电加热设备进行烧水、煮饭等。

第八条  乙方责任

- 按施工安全规范做好施工质量、安全管理、指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路通畅。凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方有关部门。

- 施工过程中，乙方应当遵守施工安全操作规程，负责施工现场的安全管理，避免甲方房屋和其它财产的损失；

- 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失，现场所有的安全责任由乙方负责。

- 施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。

- 乙方需要向现场施工人员做好详细的施工说明、安全培训及问题解答，如出现施工过程的安全事故，全部由乙方负责处理。

- 及时将拆除过程中所产生的垃圾收集并清运；

- 施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规范

- 未经甲方允许不能将与施工人员无关的其他任何人员带入施工现场。

第九条   工程质量及验收的约定

（一）约定质量等级及要求：应符合《工程施工图纸及施工组织设计》、《砌体工程施工质量验收规范GB50203-20113》、《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20015》、《建筑拆除工程安全技术规范JGJ 147-2016》、《工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准DB11/945-2012》、《建设工程质量管理条例》及《住房城乡建设部财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》等相关规范。甲乙双方均应按国家标准及不低于中华人民共和国行业标准的要求进行质量检查，达不到标准要求必须返工并达到合格标准。

（二）双方约定隐蔽工程检查的部位为：水、电、消防、弱电、天花、墙面及所有基层部分都应由甲乙双方代表签字，所有隐蔽工程及中间验收部分由双方代表签字为准。乙方应于验收前24小时通知甲方，甲方代表接到通知后24小时内应到现场检验。甲方认可签证后，乙方可进行下一工序施工。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也不予顺延。

（三）由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

第十条  违约条款

- 乙方应严格按照施工图施工，严格执行文明施工，凡在工程期间，因乙方原因而导致经济损失的，则由乙方承担全部的经济责任。

- 甲方未能按照前款约定的时间支付合同款项的，每延迟一天，应向乙方支付相当于合同总金额万分之三的违约金，直至款项结清为止，乙方保留追究相关责任的权利。

- 乙方因自身原因导致未能按照前款约定的时间完成本合同项下的工程项目，每延迟一天，应向甲方支付合同金额万分之三的违约金，甲方保留追究相关责任的权利。

- 争议解决

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，提交广州仲裁委员会仲裁。

- 附则

本合同自双方签字盖章生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式  叁  份，甲方执  贰  份，乙方执  壹  份.

- 合同附件（工程量参考清单及报价）

（以下无正文）

甲方：（盖章）

代理人：

日  期：

乙方：（盖章）

代理人：

日  期：

合同签署地：广州越秀区

附件：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 售票房项目 |  |  |  |  |
| 1 | 置物架加盖大理石台面 | m | 2.57 |  |  |
| 2 | 加装电位 | 位 | 3 |  |  |
| 3 | 更换吸顶灯盘 | 盘 | 2 |  |  |
| 4 | 弱电线路整理 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 吊铝合金天花 | ㎡ | 14.89 |  |  |
| 6 | 墙面补灰扫油漆 | ㎡ | 25.6 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 二 | 办公室项目 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除原有旧弱电线路 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 网络线布装 | m | 446 |  |  |
| 3 | 网络模块 | 个 | 18 |  |  |
| 4 | 增加插座 | 位 | 20 |  |  |
| 5 | 监控视频 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 线路整理 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 加装下喷淋管 | m | 13 |  |  |
| 8 | 暗装喷淋头 | 个 | 32 |  |  |
| 9 | 封侧墙消防管道、电线管道 | ㎡ | 37.8 |  |  |
| 10 | 铝合金检修口 | 个 | 6 |  |  |
| 11 | 封板扇灰 | ㎡ | 37.8 |  |  |
| 12 | 墙面补灰扫油漆 | ㎡ | 278.2 |  |  |
| 13 | 吊铝合金天花 | ㎡ | 165 |  |  |
| 14 | 吸顶灯盘 | 盘 | 18 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 三、 | 贵宾室茶室项目 |  |  |  |  |
| 1 | 安装排水管 | m | 8 |  |  |
| 2 | 墙面封板 | ㎡ | 8.13 |  |  |
| 3 | 墙面扇灰 | ㎡ | 8.13 |  |  |
| 4 | 墙面扫油漆 | ㎡ | 8.13 |  |  |
| 5 | 地脚线 | m | 3.4 |  |  |
| 6 | 增加插座 | 项 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 四、 | 其它 |  |  |  |  |
| 1 | 大堂插座检修 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 地面、家具保护 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 修理防火门 | 套 | 4 |  |  |
| 4 | 维修化妆间楼梯扶手 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 门禁电源 | 套 | 6 |  |  |
| 6 | 电子门禁安装 | 套 | 6 |  |  |
| 7 | 清理垃圾 | 车 | 2 |  |  |
| 8 | 材料运输费 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 材料搬运费 | 项 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| A | 工程直接费 |  |  |  |  |
| B | 税费 |  | 9% |  |  |
| C | 工程总造价 |  |  |  |  |